RELATORIO TECNICO

KINOCAMPUS v9.0

Plataforma de Comunidade Universitaria da UFG

Data: 02 de abril de 2026

Versao: 9.0.0 (Fundacoes)

Autor tecnico: Claude Code (Anthropic) sob direcao de Yan Diamantino

Plataforma: https://www.kinocampus.com.br

# PARTE 1 - DIAGNOSTICO E ESTADO ATUAL

## 1.1. Sobre a Plataforma

O KinoCampus e uma plataforma digital de comunidade universitaria exclusiva para a Universidade Federal de Goias (UFG). Conecta alunos, professores e egressos em 6 modulos tematicos:

| Modulo | Proposito | Exemplo de uso |
| --- | --- | --- |
| Compra e Venda | Marketplace de produtos | Vender livros usados, eletronicos |
| Caronas | Ofertas e pedidos de carona | Carona para o campus |
| Moradia | Anuncios de moradia | Quartos perto da UFG, republicas |
| Eventos | Agenda de eventos | Workshops, festas, palestras |
| Oportunidades | Vagas e oportunidades | Estagios, monitorias, voluntariado |
| Achados e Perdidos | Itens perdidos/encontrados | Documentos, eletronicos perdidos no campus |

Restricao de acesso: Apenas e-mails institucionais (@ufg.br, @discente.ufg.br, @egresso.ufg.br).

## 1.2. Stack Tecnologica

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + Vanilla JS (55+ modulos IIFE, sem framework/bundler) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL 17 + Auth + Storage + Edge Functions + Realtime) |
| Hosting | Vercel (static site + serverless OG images) |
| Dominio | kinocampus.com.br (Hostinger, DNS para Vercel) |
| Build | node scripts/inject-env.js (substitui placeholders) |
| Testes | Jest: 7 arquivos, 31 testes, <5% cobertura |
| CSS | 5 arquivos (~12.500 linhas), dark mode com custom properties |
| Icones | Font Awesome 6 (CDN) |

## 1.3. Arquitetura JS

O frontend usa o padrao IIFE + window.*: cada modulo e uma funcao auto-executavel que expoe metodos publicos globalmente.

| Categoria | Arquivos | Tamanho aprox. |
| --- | --- | --- |
| Core/Utils | kc-utils.js, kc-core.js, kc-constants.js, kc-api.client.js | ~221 KB |
| Auth/Profile | kc-auth.ui.js, kc-supabase.client.js, account-profile.shared.js | ~114 KB |
| Features | kc-create-post.js, kc-comments.js, kc-search.js, kc-ranking.js, kc-banners.js | ~196 KB |
| Controllers | 22 arquivos (product 114KB, admin-dashboard 85KB, etc.) | ~772 KB |
| Adapters | supabase.adapter.js, local.adapter.js | ~100 KB |
| TOTAL | 39 arquivos principais | ~1.4 MB |

## 1.4. Banco de Dados (16 tabelas)

| Tabela | Proposito |
| --- | --- |
| profiles | Perfis de usuario (nome, avatar, bio, social links, verificacao) |
| posts | Publicacoes (titulo, descricao, preco, modulo, categoria, metadata, status) |
| post_media | Imagens dos posts (URL, capa, ordem) |
| comments | Comentarios com suporte a markdown inline |
| comment_likes | Curtidas em comentarios (1 por usuario) |
| post_votes | Votos up/down (1 por usuario por post) |
| saved_posts | Posts salvos (favorito, lembrar, destaque) |
| reports | Denuncias com status (open, closed, archived) |
| hero_banners | Banners do carousel da homepage |
| post_limits | Limites de posts por modulo por usuario |
| search_queries | Analytics de busca |
| audit_log | Log de auditoria de acoes de admin |
| help_requests | Tickets de suporte |

Seguranca: RLS em todas as tabelas (53+ politicas), HMAC-SHA256 em Edge Function, search_path=public em todas SECURITY DEFINER functions, rate limiting, audit log.

RPCs: 65+ funcoes (kc_bump_post, kc_renew_post, kc_expire_old_posts, kc_get_top_contributors, kc_check_post_limit, etc.).

pg_cron: Job diario as 03:00 para expirar posts automaticamente.

## 1.5. Ranking (Gamificacao)

| Acao | Pontos |
| --- | --- |
| Criar post | +15 |
| Receber voto positivo | +10 |
| Escrever comentario | +5 |
| Post acessado (CTA clicado) | +4 |
| Post compartilhado | +3 |
| Denuncia confirmada (penalidade) | -50 |

Anti-spam: Cada acao contabilizada uma unica vez por publicacao.

## 1.6. Gaps Identificados (Pre-v9)

| Prioridade | Gap | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Critica | Cobertura de testes <5% | Regressoes nao detectadas |
| Critica | Sem notificacoes in-app | Usuarios sem feedback de interacoes |
| Alta | Sem threading em comentarios | Conversas confusas |
| Alta | Paginacao indefinida | Performance com 1000+ posts |
| Media | Sem filtros avancados | Dificil encontrar posts especificos |
| Media | Sem avaliacoes de usuarios | Falta sinal de confianca |
| Baixa | Cashback in-development | Teaser sem backend |

# PARTE 2 - O QUE FOI IMPLEMENTADO (v9.0)

## 2.1. PR #194 - Fundacoes v9.0

Branch: feat/v9-0-foundations (baseada em kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA)

Status: Criado em 02/04/2026, pronto para merge

Arquivos alterados: 10 (2 modificados + 8 novos)

### 2.1.1. Documentacao Tecnica (v9.0.1) - CONCLUIDO

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| docs/architecture.md | Mapa de dependencias JS, fluxos de dados, paginas HTML |
| docs/api-contract.md | Contrato de 18+ metodos KCAPI com params e retornos |
| docs/db-schema.md | Schema de 16 tabelas, RLS, indexes, Storage, pg_cron |
| docs/rpc-catalog.md | Catalogo de RPCs e triggers com assinaturas |
| docs/module-schemas.md | KC_CREATE_SCHEMA dos 6 modulos |
| docs/env-vars.md | Variaveis de ambiente Vercel + Supabase + KC_ENV |
| docs/design-system.md | CSS custom properties, componentes, breakpoints |
| docs/index.md | Indice da documentacao com quick reference |

Total: ~1.500 linhas de documentacao tecnica

### 2.1.2. Correcoes de Seguranca (v9.0.3) - CONCLUIDO

1. Bloqueio de SVG em Uploads: SVGs podem conter JavaScript malicioso. Removido image/svg+xml dos tipos permitidos. Tipos aceitos: JPEG, PNG, WebP, GIF.

2. Validacao de Magic Bytes: Nova funcao checkImageMagicBytes(blob) valida os primeiros 12 bytes do arquivo. Previne ataques com arquivos maliciosos renomeados como imagens.

3. Invalidacao de Cache: SESSION_STORE_VERSION atualizado de 8.3.4.5 para 9.0.0. Forca revalidacao de sessoes em upgrade major.

# PARTE 3 - ROTEIRO COMPLETO v9

## 3.1. Principios

1. Evolutivo, nao reescrita - cada feature branch e pequena, testavel, revertivel

2. Test-first nas novas features - cobertura nova vai junto com o codigo

3. Documentar ao construir - nao existe 'vou documentar depois'

4. Mobile-first em tudo - 60%+ dos usuarios sao mobile

5. Seguranca nao negocia - qualquer mudanca em RLS passa por review manual

6. Performance como feature - bundles grandes prejudicam conexoes lentas

7. Preservar padroes existentes - IIFE + window.* ate migracao ESM

## 3.2. Fases

| Fase | Descricao | Status |
| --- | --- | --- |
| v9.0.1 | Documentacao de arquitetura (8 arquivos em docs/) | CONCLUIDO |
| v9.0.2 | Cobertura de testes (meta: 40%) | PENDENTE |
| v9.0.3 | Consolidacao de seguranca (SVG block, magic bytes, session) | CONCLUIDO |
| v9.0.4 | Divida tecnica DB (retencao analytics, legacy_id) | PENDENTE |
| v9.1.0 | Notificacoes in-app (PRIORIDADE MAXIMA) | PENDENTE |
| v9.1.1 | Comment threading (1 nivel, estilo Instagram) | PENDENTE |
| v9.1.2 | Avaliacoes de usuarios (1-5 estrelas) | PENDENTE |
| v9.2.0 | Busca server-side (PostgreSQL Full-Text Search) | PENDENTE |
| v9.2.1 | Filtros avancados nos feeds (preco, data, tipo) | PENDENTE |
| v9.2.2 | Paginacao cursor-based | PENDENTE |
| v9.3.0 | Cashback (requer definicao de negocio) | BLOQUEADO |
| v9.3.1 | Analytics de post para autores | PENDENTE |
| v9.3.2 | Moderacao automatica anti-spam | PENDENTE |
| v9.4.0 | Lazy loading de modulos grandes | PENDENTE |
| v9.4.1 | Otimizacao de imagens (Supabase Transform) | PENDENTE |
| v9.4.2 | Acessibilidade (A11y) | PENDENTE |

## 3.3. Detalhes das Proximas Fases

### v9.1.0 - Notificacoes In-App

Backend: Nova tabela notifications com RLS. Triggers para comentarios, votos positivos e expiracao de posts.

Frontend: Novo modulo kc-notifications.js. Icone de sino no header com badge. Dropdown com avatar + texto + timestamp. Supabase Realtime. Deep links.

### v9.1.1 - Comment Threading

Coluna parent_id na tabela comments. Limite de 1 nivel de profundidade. Renderizacao indentada com borda lateral.

### v9.1.2 - Avaliacoes

Nova tabela user_ratings (1-5 estrelas + texto curto). Rating medio no perfil e seller card. Apenas quem interagiu pode avaliar.

### v9.2.0 - Busca Server-Side

Indice GIN para full-text em portugues. RPC kc_search_posts com ts_rank. Sinonimos expandidos client-side antes de enviar ao RPC.

### v9.2.1 - Filtros Avancados

Por modulo: range de preco, data, tipo, regiao. Persistencia em URL params. Accordion desktop, drawer mobile.

### v9.2.2 - Paginacao Cursor-Based

Melhor que offset para feeds com insercoes frequentes. Botao 'Carregar mais' (nao infinite scroll).

### v9.3.1 - Analytics de Post

view_count em posts + tabela post_view_events. Anti-spam: 1 view/usuario/hora. Mini-analytics em Meus Posts.

### v9.3.2 - Moderacao Automatica

Flood control (max 3 posts/hora), link spam (>3 URLs = pending), score de confianca para usuarios novos.

# PARTE 4 - PADROES DE CODIGO E PROCESSOS

## 4.1. Padrao IIFE

Todos os novos modulos JS devem usar IIFE: funcao auto-executavel com 'use strict', funcoes privadas internas, interface publica em window.*, inicializacao no DOMContentLoaded.

## 4.2. Padrao Driver

KC_ENV.driver seleciona entre SupabaseAdapter (producao) e LocalAdapter (desenvolvimento). KCAPI e a facade.

## 4.3. Padrao Popover

Trio openXPopover/closeXPopover/wireXPopover. CSS reutiliza classes .kc-save-popover. Desktop: dropdown ancorado. Mobile: bottom sheet. Exclusao mutua entre popovers.

## 4.4. Sanitizacao

OBRIGATORIO: Sempre usar window.KCUtils.escapeHtml() antes de inserir dados de usuario em innerHTML. Nunca inserir conteudo cru (risco XSS).

## 4.5. Processo de Feature Branch

1. git checkout kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA && git pull

2. git checkout -b feat/nome-da-feature

3. Implementar + testes + docs

4. npm test (todos os testes passam)

5. node scripts/hygiene-check.js

6. gh pr create --base kinocampus-V8.2-SANEAMENTO-QA

7. Apos merge: excluir feature branch local e remota

## 4.6. Checklist por PR

| Categoria | Itens |
| --- | --- |
| Funcionalidade | npm test passa, testes novos, testado mobile 375px + desktop 1440px, dark mode, estados (vazio/loading/erro) |
| Seguranca | Mutations requerem auth, MIME type validado em uploads, RLS em novas tabelas, search_path=public |
| Banco | Migration testada em staging, rollback documentado, indices para queries frequentes |

# PARTE 5 - DESIGN SYSTEM

## 5.1. Cores

| Variavel | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --kc-primary-brand | #ff6b00 | Laranja principal |
| --kc-primary-brand-light | #ff8c00 | Hover |
| --kc-bg-dark | #0f0f13 | Fundo da pagina |
| --kc-surface-dark | #1a1a22 | Cards, modais |
| --kc-success | #22c55e | Status positivo |
| --kc-warning | #f59e0b | Alerta |
| --kc-error | #ef4444 | Erro |
| --kc-info | #3b82f6 | Informacao |

## 5.2. Breakpoints

| Breakpoint | Uso |
| --- | --- |
| max-width: 400px | Mobile pequeno |
| max-width: 640px | Mobile/Tablet |
| max-width: 767px | Tablet |
| min-width: 768px | Desktop |
| min-width: 1024px | Desktop grande |

# PARTE 6 - VARIAVEIS DE AMBIENTE

| Variavel | Onde | Descricao |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | Vercel | URL do projeto Supabase |
| SUPABASE_ANON_KEY | Vercel | Chave publica do Supabase |
| KC_NOTIFY_HMAC_SECRET | Supabase | Segredo HMAC-SHA256 para webhooks |
| ADMIN_REPORTS_WEBHOOK_URL | Supabase | URL do webhook de alertas |
| KC_APP_BASE_URL | Supabase | URL base do app |
| REPORTS_THRESHOLD | Supabase | Numero de denuncias para alerta (default: 3) |

# PARTE 7 - HISTORICO DE VERSOES

| PR | Versao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| #188 | v8.6.x | Botao Marcar na Agenda com popover multi-calendario |
| #190 | v8.6.x | Fix: chips do kc-create-modal no mobile |
| #191 | v8.6.x | Fix: ranking table overflow desktop e mobile |
| #192 | v8.6.x | Fix: product actions + botao Criar parecido |
| #193 | v8.6.x | Fix: ranking modal, product actions harmonizados |
| #194 | v9.0.0 | Documentacao tecnica + seguranca (SVG block, magic bytes) |

# PARTE 8 - CONCLUSAO E PROXIMOS PASSOS

O KinoCampus e uma plataforma funcional e segura com base tecnica solida. As fundacoes do v9 (documentacao e seguranca) ja foram implementadas.

Proximos passos imediatos:

1. Merge do PR #194 (v9.0 fundacoes)

2. v9.0.2 - Expandir cobertura de testes para 40%

3. v9.0.4 - Criar migrations de retencao de analytics

4. v9.1.0 - Implementar sistema de notificacoes in-app

Decisoes pendentes do proprietario:

- Modelo de negocio do Cashback (v9.3.0)

- Priorizacao: filtros avancados vs busca server-side vs threading

- Avaliacao de bundler (Vite/Rollup) para v9.4+

Relatorio gerado por Claude Code (Anthropic) em 02/04/2026. Modelo: Claude Opus 4.6.