KINO CAMPUS

Deep Code Review + Roadmap Fit

Branch: kinocampus-V8.1.6.2-DENUNCIAR-POST

Supabase-first Architecture

19 de Fevereiro de 2026

Autor: Claude (Tech Lead Review)

# 1. Resumo Executivo

## 1.1 Status Atual do Branch

O branch V8.1.6.2-DENUNCIAR-POST representa a versão mais recente do Kino Campus, uma plataforma comunitária universitária (UFG) que oferece módulos de compra/venda, moradia, caronas, eventos, oportunidades e achados/perdidos. A arquitetura segue o padrão "Driver Pattern" com façade KCAPI, permitindo alternância entre backend local (localStorage + JSON) e Supabase.

O projeto está em fase de transição ativa para Supabase-first, com avanços significativos: autenticação funcional, perfis sincronizados, RLS habilitado em todas as tabelas, hardening de colunas, storage com path validation, e o sistema de denúncias (reports) recém-implementado. Contudo, há lacunas importantes de segurança, funcionalidades parciais, e débito técnico que precisam ser resolvidos antes de qualquer deploy público.

## 1.2 Top 5 Riscos (por severidade)

| # | Risco | Severidade | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XSS no handler onclick de comentários (kc-core.js L474) — IDs de post/comment injetados sem escape em atributo onclick permitem execução de JS arbitrário | CRITICO | Roubo de sessão, data exfiltration, takeover de conta |
| 2 | XSS por atributos HTML não-escaped em comentários (kc-core.js L466-469) — c.author e c.timestamp inseridos diretamente em alt= e innerHTML | ALTO | Injeção de HTML/JS via nome de autor malicioso |
| 3 | Ausência de rate-limit no INSERT de reports — usuário pode criar reports em massa para todos os posts (1 por post) | ALTO | Abuso de moderação, sobrecarga do banco, falsos positivos |
| 4 | Sem painel de triagem/admin para reports — denúncias ficam no banco sem workflow de ação | ALTO | Reports acumulam sem efeito; moderação inexistente na prática |
| 5 | Ausência de Content-Security-Policy — sem CSP headers no backend Express | MEDIO | Facilita XSS e injeção de scripts externos |

## 1.3 Top 10 Próximos Passos (prioridade)

- 1. [URGENTE] Corrigir XSS no onclick de comentários: substituir onclick inline por data-attributes + addEventListener

- 2. [URGENTE] Escapar c.author e c.timestamp em todos os contextos HTML de comentários

- 3. [ALTO] Implementar rate-limit para reports via pg_net ou Edge Function (ex: max 5 reports/hora/usuário)

- 4. [ALTO] Criar painel admin de triagem de denúncias (pode ser Supabase Studio ou página protegida)

- 5. [ALTO] Adicionar CSP headers no backend Express e/ou via Vercel headers

- 6. [MÉDIO] Migrar comentários de localStorage para tabela Supabase com RLS

- 7. [MÉDIO] Migrar votos (likes) de client-side para tabela Supabase com RLS

- 8. [MÉDIO] Centralizar escapeHtml() — remover 3 duplicatas (kc-core.js, kc-auth.ui.js, kc-search.js)

- 9. [MÉDIO] Implementar paginação server-side real no driver Supabase (range queries)

- 10. [BAIXO] Adicionar limites de tamanho/tipo MIME no bucket storage via policies SQL

# 2. Mapa do Repositório

## 2.1 Árvore de Pastas-Chave

kino-campus/

├─ index.html, product.html, create-post.html     ← Páginas principais

├─ [modulo].html, [modulo]-feed.html              ← Páginas por módulo

├─ search-results.html                            ← Busca global

├─ assets/js/                                     ← Core do frontend

│  ├─ kc-env.js              (Config/bootstrap)

│  ├─ kc-supabase.client.js  (Auth facade)

│  ├─ kc-api.client.js       (KCAPI - facade principal)

│  ├─ kc-core.js             (UI core: carousel, votes, comments, modals)

│  ├─ kc-profiles.client.js  (Sync perfis auth→profiles)

│  ├─ kc-auth.ui.js          (Modal login/signup)

│  ├─ kc-utils.js            (Utilitários: escapeHtml, renderPostCard)

│  ├─ kc-filters.js          (Filtros de feed)

│  ├─ kc-search.js           (Busca global com sinônimos)

│  ├─ kc-theme.js            (Dark/light mode)

│  ├─ kc-migrate.myposts.js  (Migração localStorage→Supabase)

│  └─ controllers/           (1 controller por módulo/página)

├─ assets/css/styles.css                           ← CSS unificado

├─ data/database.json                              ← Mock database local

├─ backend/                                        ← Express (placeholder)

├─ supabase/                                       ← SQL schemas + migrations

│  ├─ schema-bootstrap-v8.1.2.*.sql

│  └─ migrations/v8.1.*.sql  (4 migrations incrementais)

├─ docs/                                           ← Notas de versão

└─ vercel.json                                     ← Deploy config

## 2.2 Caminho Crítico (do login ao post no feed)

O fluxo principal do usuário percorre os seguintes arquivos, na ordem:

- 1. Acesso inicial: index.html carrega kc-env.js (bootstrap), kc-supabase.client.js (auth), kc-api.client.js (KCAPI facade)

- 2. Autenticação: kc-auth.ui.js exibe modal → kc-supabase.client.js.signIn() → Supabase Auth → dispara evento kc:authchange

- 3. Perfil: kc-profiles.client.js escuta kc:authchange → upsert em public.profiles → trigger SQL valida verified por domínio

- 4. Feed: controllers/index.controller.js → KCControllers.injectFeed() → KCAPI.getPosts() → (driver local: fetch database.json + localStorage) ou (driver supabase: supabase.from('posts').select())

- 5. Detalhe: product.html → product.controller.js → KCAPI.getPostById(id) → renderização com escapeHtml()

- 6. Criação: create-post.html → kc-core.js (modal) → KCAPI.createPost() → Supabase INSERT (RLS: author_id = auth.uid())

- 7. Denúncia: product.html botão 'Denunciar' → product.controller.js buildReportUI() → KCAPI.reportPost() → Supabase INSERT em reports

# 3. Aderência ao Roadmap (Supabase-first)

Tabela comparativa entre os itens do Roadmap PDF e a implementação real no branch V8.1.6.2. Legenda: OK = implementado e funcional, Parcial = implementado com lacunas, Ausente = não evidenciado no código.

| Item do Roadmap | Status | Evidência | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Bootstrap Supabase (client, env, driver pattern) | OK | kc-env.js, kc-supabase.client.js — Driver pattern funcional com fallback local/supabase | Nenhuma |
| Fase 0.1: Schema SQL (posts, profiles, post_media) | OK | supabase/schema-bootstrap-v8.1.2.1.sql — 3 tabelas com RLS, triggers, storage bucket | Nenhuma |
| Fase 0.2: Auth (sign-in, sign-up, session, domain check) | OK | kc-supabase.client.js + kc-auth.ui.js — Auth completo com validação de domínio UFG | Nenhuma |
| Fase 0.3: Profiles auto-sync + verified badge | OK | kc-profiles.client.js + v8.1.3.3_auto_verify.sql — Upsert + trigger server-side para verified | Nenhuma |
| Fase 1: Posts CRUD (create, read, list) | Parcial | KCAPI.createPost() e getPosts() funcionais. UPDATE e DELETE no driver supabase: não evidenciados no código JS (policies SQL existem) | Implementar edit/delete no frontend |
| Fase 1.1: Upload de imagens para Storage | Parcial | kc-api.client.js supabaseCreatePost() faz upload. v8.1.5.1 hardening de path. Falta: validação de MIME type e tamanho máximo no bucket policy SQL | Adicionar restrições MIME/size no storage policy |
| Fase 1.2: Migração de posts localStorage→Supabase | OK | kc-migrate.myposts.js — Migração assistida com backup, idempotência, validação de data URLs | Nenhuma |
| Fase 2: Feed real-time + paginação server-side | Parcial | Feed funcional mas paginação é client-side (slice). Não usa Supabase realtime subscriptions | Implementar range() e realtime channels |
| Fase 2.1: Filtros e busca | OK | kc-filters.js + kc-search.js — Filtros por categoria, busca com sinônimos. Client-side (adequado para MVP) | Migrar busca para server-side quando volume crescer |
| Fase 3: Comentários com persistência | Ausente | kc-core.js usa localStorage (comment_<postId>). Não há tabela comments no schema SQL. Não há KCAPI para comments via Supabase | Criar tabela comments com RLS + migrar de localStorage |
| Fase 3.1: Votos (likes/dislikes) com persistência | Ausente | kc-core.js Vote Box é 100% client-side. Não há tabela votes no schema SQL | Criar tabela votes com RLS + unique constraint |
| Fase 4: Denúncias (Reports) | Parcial | v8.1.6.2 SQL + KCAPI.reportPost() + UI modal — INSERT funcional com anti-duplicata. Falta: painel admin, triagem, efeito no post, rate-limit | Criar painel admin + ações sobre posts denunciados |
| Fase 4.1: Moderação (hide/pending/ban) | Ausente | Sem coluna status no posts para pending/hidden. Sem workflow admin. Sem Edge Functions de moderação | Adicionar coluna status a posts + policies de visibilidade |
| Fase 5: Edge Functions / rate-limit | Ausente | Nenhuma Edge Function encontrada. Sem rate-limit em qualquer operação | Criar Edge Function para rate-limit de reports e posts |
| Fase 5.1: Observabilidade (logs, métricas) | Ausente | Sem tabela de audit log. Sem logging estruturado. Apenas console.warn/error no frontend | Criar tabela audit_log + trigger para ações sensíveis |

# 4. Auditoria de Segurança

Esta seção detalha os achados de segurança identificados por análise estática do código-fonte. Cada achado inclui cenário de abuso, evidência no código, correção recomendada e esforço estimado.

## 4.1 Achado #1: XSS via onclick em comentários

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | CRÍTICO |
| Arquivo | assets/js/kc-core.js — linha ~474 |
| Descrição | Os parâmetros id (postId), c.id (commentId) e containerId são inseridos diretamente em atributos onclick= sem escape. Um postId malicioso (vindo da URL) ou commentId forjado (vindo do localStorage) pode injetar JavaScript arbitrário. |
| Cenário de abuso | Atacante cria link: product.html?id=x');alert(document.cookie)// — Vítima abre o link → comentários renderizam com onclick contaminado → clique no botão de like executa o JS do atacante → roubo de sessão/cookie. |
| Evidência | container.innerHTML = comments.map(c => `...onclick="likeComment('${id}', '${c.id}', '${containerId}')"...`).join('') |
| Correção | Remover onclick inline. Usar data-post-id, data-comment-id como data-attributes e delegar evento via addEventListener no container pai. |
| Esforço | ~2 horas (refactor do bloco de renderização de comentários) |

## 4.2 Achado #2: XSS por atributos não-escaped

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | ALTO |
| Arquivo | assets/js/kc-core.js — linhas ~466-469 |
| Descrição | O campo c.author é inserido diretamente em: (a) atributo alt="${c.author}" sem escape (permite breakout de atributo), e (b) conteúdo HTML <div>${c.author}</div> sem escape (permite injeção de tags). O campo c.timestamp tem o mesmo problema. |
| Cenário de abuso | Usuário cria comentário com author = 'Foo" onmouseover="alert(1)' → o alt do avatar vira: alt="Foo" onmouseover="alert(1)" → XSS ao passar mouse sobre o avatar. |
| Evidência | <img alt="${c.author}" ...> e <div>${c.author}</div> sem escapeHtml() |
| Correção | Aplicar escapeHtml() em TODOS os campos de comentário usados em contexto HTML: c.author, c.timestamp, c.id. Já existe para c.text (linha 472). |
| Esforço | ~30 minutos |

## 4.3 Achado #3: Ausência de Content-Security-Policy

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | MÉDIO |
| Arquivo | backend/src/app.js + vercel.json |
| Descrição | Nenhum header CSP é configurado no Express ou via Vercel. Isso permite que scripts de terceiros sejam injetados caso um XSS exista (como os achados #1 e #2). |
| Correção | Adicionar header CSP restritivo. No Express: helmet(). No Vercel: vercel.json headers[]. Sugestão: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https:; connect-src 'self' https://*.supabase.co |
| Esforço | ~1 hora |

## 4.4 Achado #4: localStorage sem validação de integridade

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | MÉDIO |
| Arquivo | assets/js/kc-core.js (comentários) + assets/js/kc-api.client.js (posts locais) |
| Descrição | Dados lidos de localStorage (kc_user_posts, comment_<id>) não são validados/sanitizados ao serem carregados. Um script malicioso (via XSS) pode injetar dados forjados que serão renderizados na próxima visita. |
| Correção | Validar schema dos dados lidos (campos esperados, tipos, comprimentos máximos). Em médio prazo: migrar para Supabase (comentários e votos). |
| Esforço | ~2 horas (validação) ou ~1 sprint (migração completa) |

## 4.5 Achado #5: escapeHtml() duplicado em 4 arquivos

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | BAIXO |
| Arquivo | kc-utils.js, kc-core.js, kc-auth.ui.js, kc-search.js |
| Descrição | A função escapeHtml() está implementada 4 vezes com código idêntico. Se uma cópia for alterada incorretamente, as outras não acompanham, criando inconsistência de segurança. |
| Correção | Centralizar em KCUtils.escapeHtml() (já existe). Remover as 3 duplicatas e usar import/referência global. |
| Esforço | ~30 minutos |

## 4.6 Achado #6: Credenciais Supabase expostas no frontend

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Severidade | BAIXO (design intencional, mas requer atenção) |
| Arquivo | assets/js/kc-env.js |
| Descrição | SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY estão hard-coded no JS frontend. Isso é esperado no modelo Supabase (anon key é pública), PORÉM exige que RLS esteja 100% correto em TODAS as tabelas, pois qualquer cliente pode chamar a API diretamente. |
| Correção | Garantir RLS sem falhas. Testar com curl/Postman usando a anon key diretamente contra endpoints sensíveis. Documentar que anon key é pública por design. |
| Esforço | ~2 horas de teste manual |

# 5. Banco de Dados, RLS e Storage (Supabase)

## 5.1 Schema Inferido

O schema é definido por 1 arquivo bootstrap + 4 migrations incrementais:

### Tabela: public.profiles

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK, FK→auth.users) | Mesmo ID do auth.users |
| email | text | REVOKE SELECT de anon/authenticated (v8.1.6.2) |
| full_name | text | Nome completo do usuário |
| avatar_url | text | URL do avatar |
| verified | boolean (default false) | REVOKE UPDATE/INSERT de anon/authenticated (v8.1.6.1). Calculado por trigger SQL (v8.1.3.3) |
| created_at | timestamptz | Auto-preenchido |
| updated_at | timestamptz | Trigger auto-update |

### Tabela: public.posts

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | gen_random_uuid() |
| legacy_id | integer | Compatibilidade com IDs numéricos do JSON local |
| author_id | uuid (FK→profiles) | REVOKE UPDATE de anon/authenticated (v8.1.6.1) |
| title | text NOT NULL | Título do anúncio |
| description | text | Descrição detalhada |
| price | numeric | Preço em BRL |
| location | text | Localização |
| module | text NOT NULL | moradia, compra-venda, caronas, eventos, oportunidades, achados-perdidos |
| category | text | Subcategoria dentro do módulo |
| metadata | jsonb | Dados flexíveis (tags, condição, subcategoria, etc.) |
| created_at / updated_at | timestamptz | Timestamps automáticos |

### Tabela: public.post_media

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | gen_random_uuid() |
| post_id | uuid (FK→posts) | Cascade on delete |
| url | text NOT NULL | URL no Supabase Storage |
| is_cover | boolean (default false) | Imagem de capa |
| sort_order | integer | Ordem na galeria (v8.1.5.1) |
| created_at | timestamptz | Auto-preenchido |

### Tabela: public.reports

| Coluna | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | gen_random_uuid() |
| post_id | uuid (FK→posts) | Cascade on delete |
| reporter_id | uuid (FK→profiles) | Cascade on delete |
| reason | text NOT NULL | CHECK: spam, scam, inappropriate, hate, illegal, duplicate, other |
| details | text | Detalhes opcionais (max 1000 chars no frontend) |
| status | text NOT NULL (default 'open') | CHECK: open, closed |
| created_at | timestamptz | Auto-preenchido |

## 5.2 Análise de Políticas RLS

### profiles — RLS: ATIVADO

| Policy | Operação | Regra | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles_select_public | SELECT | true (qualquer um pode ler) | OK — email REVOKEd, dados públicos adequados |
| profiles_insert_own | INSERT | auth.uid() = id | OK — só o próprio usuário |
| profiles_update_own | UPDATE | auth.uid() = id | OK — + column-level REVOKE em verified |

### posts — RLS: ATIVADO

| Policy | Operação | Regra | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| posts_select_public | SELECT | true | ATENÇÃO — posts pendentes/ocultos também ficam visíveis (não há coluna status) |
| posts_insert_own | INSERT | auth.uid() = author_id | OK |
| posts_update_own | UPDATE | auth.uid() = author_id | OK — + column-level REVOKE em author_id |
| posts_delete_own | DELETE | auth.uid() = author_id | OK |

### post_media — RLS: ATIVADO

| Policy | Operação | Regra | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| post_media_select_public | SELECT | true | OK — imagens são públicas |
| post_media_write_own | INSERT/UPDATE/DELETE | author_id do post = auth.uid() | OK |

### reports — RLS: ATIVADO

| Policy | Operação | Regra | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| (implícito) | INSERT | auth.uid() = reporter_id | OK — + UNIQUE(post_id, reporter_id) WHERE status='open' |
| (sem policy) | SELECT | Nenhuma policy para anon/authenticated | OK — REVOKE ALL de anon/authenticated; só service_role lê |
| (sem policy) | UPDATE/DELETE | Sem policy | OK — somente service_role pode alterar |

## 5.3 Storage (Bucket kino-media)

- Bucket: kino-media (criado no bootstrap SQL)

- Leitura: Pública (qualquer um pode acessar URLs de imagens)

- Escrita: Apenas authenticated, com path validation (v8.1.5.1):

  - Path obrigatório: post-media/{userId}/{postId}/{filename}

  - userId DEVE = auth.uid()

  - postId DEVE existir em public.posts e pertencer ao user

  - UUID validado por regex

- Lacunas: Não há validação de MIME type no bucket policy. Não há limite de tamanho por arquivo no bucket policy. O frontend valida 8MB e data:image/*, mas um cliente direto pode enviar qualquer arquivo.

## 5.4 Recomendações de Hardening

- Mínimo viável: Adicionar coluna status a posts (valores: published, pending, hidden, deleted). Alterar policy posts_select_public para: status = 'published' OR auth.uid() = author_id.

- Storage MIME: Adicionar policy de upload que verifica: storage.extension(name) IN ('jpg','jpeg','png','gif','webp') E octet_length(content) < 10485760 (10MB)

- Rate-limit: Criar Edge Function ou pg_cron job que conta INSERT em reports por reporter_id nos últimos 60 minutos. Se > 5, retorna 429.

- Audit log: Criar tabela audit_log (actor_id, action, target_table, target_id, metadata, created_at) com trigger em ações sensíveis.

# 6. Denunciar Post (Reports) — Análise End-to-End

## 6.1 Fluxo do Usuário

- 1. Usuário abre product.html?id=<postId>

- 2. product.controller.js -> wireReportButton(ctx) verifica: driver === 'supabase' E usuário autenticado

- 3. Botão 'Denunciar' visível → clique abre modal (buildReportUI)

- 4. Modal exibe: título do post, dropdown de motivos (7 opções), textarea de detalhes (max 1000 chars)

- 5. Submit chama KCAPI.reportPost(postId, { reason, details })

- 6. kc-api.client.js -> supabaseReportPost() valida reason, limita details, resolve UUID, faz INSERT em public.reports

- 7. Se duplicata (mesmo usuário + mesmo post com status 'open'), Supabase retorna erro 23505 → mensagem amigável 'Você já denunciou este post.'

- 8. Se sucesso: modal exibe confirmação e fecha

## 6.2 Validações Implementadas

| Camada | Validação | Implementada? |
| --- | --- | --- |
| Frontend (UI) | Motivo obrigatório (dropdown) | Sim — botão desabilitado sem seleção |
| Frontend (API) | Reason in allowlist | Sim — supabaseReportPost() valida contra array |
| Frontend (API) | Details max 1000 chars | Sim — trunca com slice(0, 1000) |
| Frontend (API) | Usuário autenticado | Sim — getCurrentUser() antes do INSERT |
| Banco (SQL) | reason CHECK constraint | Sim — CHECK(reason IN ('spam','scam',...)) |
| Banco (SQL) | status CHECK constraint | Sim — CHECK(status IN ('open','closed')) |
| Banco (RLS) | reporter_id = auth.uid() | Sim — policy INSERT |
| Banco (UNIQUE) | 1 report aberto por user+post | Sim — UNIQUE INDEX WHERE status='open' |
| Rate-limit temporal | Máx reports/hora/usuário | NÃO — não implementado |

## 6.3 Persistência

O INSERT grava na tabela public.reports com campos: post_id (UUID), reporter_id (UUID = auth.uid()), reason, details, status ('open'). O registro é imutável para o usuário (sem policy UPDATE/DELETE para authenticated).

## 6.4 Triagem/Admin

NÃO IMPLEMENTADO. Não existe painel admin, página de moderação, ou Edge Function que processe os reports. Os registros ficam na tabela sem ação. Apenas quem tem acesso ao Supabase Studio (service_role) pode visualizar e alterar status.

Recomendação mínima: criar página /admin/reports protegida por role claim no JWT, que lista reports agrupados por post_id com contagem, permite mudar status para 'closed', e permite ação sobre o post (ocultar, deletar).

## 6.5 Rate-limit Sugerido

| Parâmetro | Valor Sugerido | Implementação |
| --- | --- | --- |
| Janela temporal | 60 minutos | Edge Function ou pg function com query temporal |
| Máx reports/janela | 5 por usuário | COUNT(*) FROM reports WHERE reporter_id = $1 AND created_at > now() - interval '1 hour' |
| Resposta quando excede | HTTP 429 ou { ok: false, error: 'Limite de denúncias atingido' } | Retornar antes do INSERT |
| Cooldown por post | 1 report por post (já existe) | UNIQUE constraint já resolve |

## 6.6 Sinais Mínimos de Triagem

- Contagem de reports por post (agrupação) — posts com 3+ reports devem ser priorizados

- Distribuição de motivos — se maioria é 'scam' ou 'illegal', ação urgente

- Histórico do reporter — se um usuário reporta 50+ posts, pode ser abuso

- Histórico do autor — se um autor acumula reports em vários posts, padrão suspeito

# 7. Plano de Execução (Sprintável)

## 7.1 Quick Wins (até 1 dia)

| # | Tarefa | Arquivo(s) | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Corrigir XSS onclick em comentários | kc-core.js (~L474) | 2h |
| Q2 | Escapar c.author/c.timestamp em comentários | kc-core.js (~L466-469) | 30min |
| Q3 | Centralizar escapeHtml() (remover duplicatas) | kc-core.js, kc-auth.ui.js, kc-search.js | 30min |
| Q4 | Adicionar CSP header no Vercel | vercel.json (headers) | 30min |
| Q5 | Documentar que anon key é pública por design | README.md ou docs/ | 15min |

## 7.2 Sprint 1 (1 semana)

| # | Tarefa | Arquivo(s) | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | Adicionar coluna status a posts + policy de visibilidade | Nova migration SQL + kc-api.client.js | 4h |
| S1.2 | Rate-limit para reports (Edge Function ou pg function) | supabase/functions/ (novo) | 4h |
| S1.3 | Painel admin básico para triagem de reports | Nova página admin/reports.html | 8h |
| S1.4 | Validação MIME + size limit no bucket storage policy | Nova migration SQL | 2h |
| S1.5 | Implementar edit/delete de post no driver Supabase | kc-api.client.js + UI | 6h |

## 7.3 Sprint 2 (1–2 semanas)

| # | Tarefa | Arquivo(s) | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | Migrar comentários para tabela Supabase + RLS | Nova migration + kc-core.js + kc-api.client.js | 12h |
| S2.2 | Migrar votos para tabela Supabase + RLS | Nova migration + kc-core.js + kc-api.client.js | 8h |
| S2.3 | Paginação server-side (range queries) | kc-api.client.js + controllers | 6h |
| S2.4 | Audit log (tabela + triggers) | Nova migration SQL | 4h |
| S2.5 | Testes E2E para RLS (scripts SQL de validação) | supabase/tests/ (novo) | 6h |

## 7.4 Riscos e Dependências

- Sprint 1 depende de acesso ao Supabase Dashboard para aplicar migrations

- Painel admin requer definição de role claim no JWT (quem é admin?)

- Migração de comentários/votos pode causar perda de dados localStorage se feita sem backup

- Rate-limit via Edge Function requer plano Supabase Pro para funções ativas

# 8. Checklist Operacional (passo a passo para leigo)

## 8.1 Como testar localmente

- 1. Abra o terminal na pasta do projeto

- 2. Execute: cd backend && npm install && npm run dev

- 3. Acesse http://localhost:3000 no navegador

- 4. Por padrão, o driver será 'local' (usa database.json + localStorage)

- 5. Para testar com Supabase: edite kc-env.js, mude driver para 'supabase' e preencha SUPABASE_URL + SUPABASE_ANON_KEY

## 8.2 Como testar no Supabase Studio

- 1. Acesse https://supabase.com/dashboard e selecione seu projeto

- 2. Vá em SQL Editor e execute os scripts de supabase/schema-bootstrap-v8.1.2.1.sql

- 3. Em seguida, execute cada migration na ordem: v8.1.3.2, v8.1.3.3, v8.1.5.1, v8.1.6.1, v8.1.6.2

- 4. Vá em Authentication > Users para verificar usuários criados

- 5. Vá em Table Editor para inspecionar dados em profiles, posts, reports

## 8.3 Como validar RLS

- 1. No SQL Editor, execute como usuário anon (sem auth): SELECT * FROM reports; — deve retornar 0 linhas

- 2. Tente INSERT em profiles com id diferente do seu: deve dar erro de policy

- 3. Tente UPDATE posts SET author_id = 'outro-uuid': deve dar erro de privilege

- 4. Teste com curl usando a anon key: curl -H 'apikey: <anon_key>' -H 'Authorization: Bearer <anon_key>' 'https://<projeto>.supabase.co/rest/v1/reports' — deve retornar vazio ou 403

## 8.4 Como validar uploads e permissões

- 1. Crie um post com imagem pelo app (driver Supabase ativo)

- 2. No Supabase Studio > Storage > kino-media, verifique que o arquivo está em: post-media/{seuUserId}/{postId}/{arquivo}

- 3. Tente fazer upload via curl com path de outro usuário: deve dar erro 403

- 4. Tente fazer upload de arquivo .exe: com a policy atual, será aceito (lacuna a corrigir)

# 9. Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| RLS (Row Level Security) | Mecanismo do PostgreSQL/Supabase que restringe quais linhas cada usuário pode ver/modificar. Funciona como um filtro automático em cada query. |
| Policy (política) | Regra SQL que define quem pode fazer SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE em uma tabela. Ex: 'somente o autor pode editar seu post'. |
| anon key | Chave pública do Supabase usada pelo frontend. Não dá acesso admin — todas as operações passam pelas policies RLS. |
| service_role key | Chave secreta do Supabase com acesso total (ignora RLS). NUNCA deve estar no frontend. |
| JWT (JSON Web Token) | Token de autenticação que o Supabase gera após login. Contém o ID do usuário e é usado para verificar identidade em cada requisição. |
| XSS (Cross-Site Scripting) | Ataque onde código malicioso (JavaScript) é injetado em uma página web. Pode roubar cookies, sessões, ou alterar o que o usuário vê. |
| innerHTML | Propriedade JavaScript que permite inserir HTML diretamente no DOM. Se o conteúdo não for sanitizado, é vetor de XSS. |
| escapeHtml() | Função que converte caracteres perigosos (<, >, ", &) em entidades HTML seguras. Previne XSS. |
| CSP (Content-Security-Policy) | Header HTTP que diz ao navegador quais scripts/recursos podem ser carregados. Bloqueia scripts não-autorizados. |
| Driver Pattern | Padrão de arquitetura que abstrai o backend. O app funciona com 'local' (JSON+localStorage) ou 'supabase' sem mudar o código da UI. |
| Facade (KCAPI) | Objeto único que expõe todas as operações (getPosts, createPost, reportPost) independente do driver ativo. |
| Edge Function | Função serverless executada no Supabase (similar a AWS Lambda). Pode implementar lógica de negócio, rate-limit, webhooks. |
| Rate-limit | Limitar quantas vezes um usuário pode fazer uma ação em um período. Ex: máximo 5 denúncias por hora. |
| Migration | Arquivo SQL que altera o schema do banco de forma incremental e versionada. Aplicado em ordem para manter consistência. |
| Bucket (Storage) | Pasta de arquivos no Supabase Storage. kino-media é o bucket do projeto para imagens de posts. |
| UNIQUE constraint | Regra do banco que impede duplicatas. Ex: mesmo usuário não pode ter 2 reports abertos para o mesmo post. |

# 10. Lista de Patches (Pseudo-diffs)

## Patch #1: Corrigir XSS onclick em comentários

Objetivo: Eliminar injeção de JS via parâmetros de onclick inline.

Arquivo: assets/js/kc-core.js (~linha 474)

Antes (vulnerável):

<button onclick="likeComment('${id}', '${c.id}', '${containerId}')" ...>

Depois (seguro):

<button data-post-id="${escapeHtml(String(id))}" data-comment-id="${escapeHtml(String(c.id))}" data-container="${escapeHtml(containerId)}" class="kc-like-comment-btn" ...>

E adicionar event delegation no container:

container.addEventListener('click', e => { const btn = e.target.closest('.kc-like-comment-btn'); if (!btn) return; likeComment(btn.dataset.postId, btn.dataset.commentId, btn.dataset.container); });

Risco de regressão: Baixo. O likeComment() recebe os mesmos parâmetros, apenas o mecanismo de invocação muda.

## Patch #2: Escapar author/timestamp em comentários

Arquivo: assets/js/kc-core.js (~linhas 466-469)

Antes:

alt="${c.author}"

<div style="font-weight: bold;">${c.author}</div>

<div ...>${c.timestamp}</div>

Depois:

alt="${escapeHtml(c.author)}"

<div style="font-weight: bold;">${escapeHtml(c.author)}</div>

<div ...>${escapeHtml(c.timestamp)}</div>

## Patch #3: CSP via Vercel

Arquivo: vercel.json

Adicionar:

"headers": [{ "source": "/(.*)", "headers": [

{ "key": "Content-Security-Policy",

"value": "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https:; connect-src 'self' https://*.supabase.co" }

]}]

## Patch #4: Coluna status em posts

Arquivo: supabase/migrations/v8.1.7.0_post_status.sql (novo)

ALTER TABLE public.posts ADD COLUMN status text NOT NULL DEFAULT 'published';

ALTER TABLE public.posts ADD CONSTRAINT posts_status_check CHECK (status IN ('published','pending','hidden','deleted'));

DROP POLICY IF EXISTS posts_select_public ON public.posts;

CREATE POLICY posts_select_published ON public.posts FOR SELECT USING (status = 'published' OR auth.uid() = author_id);

## Patch #5: Rate-limit para reports (pg function)

Arquivo: supabase/migrations/v8.1.7.1_report_rate_limit.sql (novo)

CREATE OR REPLACE FUNCTION check_report_rate_limit()

RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN

IF (SELECT count(*) FROM public.reports

WHERE reporter_id = NEW.reporter_id

AND created_at > now() - interval '1 hour') >= 5 THEN

RAISE EXCEPTION 'Rate limit exceeded: max 5 reports per hour';

END IF;

RETURN NEW;

END; $$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER trg_report_rate_limit BEFORE INSERT ON public.reports

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_report_rate_limit();

# 11. Critérios de Aceite (Definition of Done)

| # | Critério | Como Verificar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuário A não consegue editar post de B | Login como A, tentar UPDATE em post de B via curl + JWT de A → deve dar erro 403 |
| 2 | Post com status 'pending' não aparece para anon | Query SELECT sem auth → só posts 'published' retornam |
| 3 | Usuário não consegue forjar verified=true | INSERT/UPDATE em profiles com verified=true → trigger sobrescreve para valor correto baseado no email |
| 4 | email não é visível para clients | SELECT email FROM profiles via anon/authenticated key → deve retornar null/error |
| 5 | Upload aceita apenas imagens | Tentar upload de .exe/.html via curl → deve dar erro (após patch MIME) |
| 6 | Upload respeita path do usuário | Tentar upload em path de outro userId → deve dar erro 403 |
| 7 | Denúncia duplicada é bloqueada | Mesmo usuário reporta mesmo post 2x → segunda vez retorna 'Já denunciou' |
| 8 | Rate-limit de reports funciona | 6º report em 1 hora → deve retornar erro de limite (após patch rate-limit) |
| 9 | XSS via postId na URL não executa JS | Acessar product.html?id=x');alert(1)// → nenhum alert dispara |
| 10 | Comentário com <script> não executa | Criar comentário com texto '<script>alert(1)</script>' → renderiza como texto puro |

# 12. Perguntas Finais

As seguintes perguntas são necessárias para fechar lacunas identificadas durante a análise:

- 1. Qual é a URL do projeto Supabase em produção? As migrations já foram aplicadas no dashboard, ou estão apenas no repositório?

- 2. O deploy atual (Vercel) usa o driver 'supabase' ou 'local'? A URL pública do site é qual?

- 3. Quem será admin/moderador? Há necessidade de um role system (ex: claim 'role': 'admin' no JWT), ou basta acesso ao Supabase Studio?

- 4. Há previsão de notificações (email/push) quando um post é denunciado ou moderado?

- 5. O plano Supabase atual suporta Edge Functions? (necessário para rate-limit server-side)

- 6. O backend Express (pasta backend/) está em uso ativo ou é apenas placeholder para desenvolvimento local?

- 7. Há requisito de LGPD/privacidade específico (ex: direito ao esquecimento, exportação de dados do usuário)?

- 8. Existe CI/CD configurado (GitHub Actions, Vercel hooks)? Se sim, há estágio de lint/test antes do deploy?

Fim do Relatório — Kino Campus Deep Code Review V8.1.6.2

Gerado em 19/02/2026 por Claude (Tech Lead Review)